Plantilla Editable del Proyecto Integrador

TÓPICOS ESPECIALES I

# Plantilla Editable del Proyecto Final

Curso: TÓPICOS ESPECIALES I

Docente: María Félix Mosquera

Modalidad: Scrum con entregas semanales

Duración: 10 – 13 semanas

Entrega: Sprint 5 (individual)

# 1. Información del Equipo

Caso asignado: Caso 1 – Congestión Judicial (Órgano Judicial). Integrantes del equipo:

- Leonardo Liang - Rol Scrum: Product Owner

- Jonathan Quinto - Rol Scrum: Scrum Master

- Javier Pravia - Rol Scrum: Developer Backend

- Daniela Anaya - Rol Scrum: Developer Frontend

- Edwin Cisneros - Rol Scrum: QA / Tester

# 2. Sprint 0 - Inicio del Proyecto

## 2.1. Alcance del Proyecto

Describa el alcance general del sistema a desarrollar.

Descripción:

Expediente Judicial Digital: sistema web que reemplaza el expediente en papel del Órgano Judicial por un expediente digital consultable y con seguimiento, para reducir la congestión judicial (más de 700,000 usuarios afectados al año y procesos civiles de 2 a 10 años) causada por duplicidad de documentos, baja trazabilidad de las actuaciones y ausencia de controles de auditoría.

Pilares: (1) trazabilidad completa de cada actuación, (2) control de acceso por roles y (3) mecanismos de auditoría y seguridad que registran quién hizo qué, cuándo y qué cambió.

Roles dentro del alcance: Juez (consultar y decidir), Secretario Judicial (registrar y gestionar), Administrador (permisos y auditoría) y Ciudadano (consulta del estado autorizado de su proceso).

Fuera de alcance (fase futura): firma electrónica avanzada, integración interinstitucional directa y módulo de análisis predictivo de casos.

Stack: Python (FastAPI) · Robot Framework (calidad) · OpenVAS (seguridad) · Docker + Kubernetes + GitHub Actions (DevOps).

## 2.2. Historias de Usuario

Complete la tabla:

| ID | Historia de Usuario | Criterios de Aceptación |
| --- | --- | --- |
| HU-01 | Como Secretario Judicial quiero registrar un expediente digital (partes, materia, juez asignado y plazo) para eliminar el expediente en papel y la duplicidad. | Se genera número único EXP-AAAA-NNNNNN y código de consulta; queda una actuación de 'radicación'; datos inválidos se rechazan; queda registrado en la bitácora. |
| HU-02 | Como usuario del sistema quiero iniciar sesión y ver solo lo que mi rol permite para proteger la información judicial. | Login con usuario/contraseña devuelve sesión con rol; sin sesión o con token alterado se niega el acceso (401); acción no permitida para el rol responde 403; la cuenta se bloquea tras 5 intentos fallidos. |
| HU-03 | Como Administrador quiero consultar la bitácora de auditoría para saber quién modificó un expediente, cuándo y qué cambió. | Cada creación, edición, cambio de estado, consulta y login queda registrado con usuario, fecha, IP, valor anterior y nuevo; la verificación de integridad detecta si un registro fue alterado. |
| HU-04 | Como Ciudadano quiero consultar el estado de mi proceso con el número de expediente y un código para no tener que ir al juzgado. | Con número y código correctos se muestra materia, estado y última actuación; no se muestran nombres de las partes; con datos incorrectos el mensaje no revela si el expediente existe. |
| HU-05 | Como Juez quiero consultar los expedientes que tengo asignados y cambiar su estado para decidir y dejar constancia. | El juez solo ve sus expedientes (otro juez recibe 403); el cambio de estado exige motivo y genera una actuación y un registro de auditoría con antes/después. |
| HU-06 | Como Secretario o Juez quiero ver alertas de plazos por vencer para evitar que un proceso se atrase. | Se listan expedientes con plazo vencido o que vence en los próximos 5 días, excluyendo los archivados o con sentencia. |

## 2.3. Product Backlog Inicial

| ID | Descripción | Prioridad | Estimación |
| --- | --- | --- | --- |
| PB-01 | Gestión de expedientes digitales (registro, edición, actuaciones, búsqueda) | Alta | 8 pts |
| PB-02 | Autenticación y control de roles | Alta | 5 pts |
| PB-03 | Auditoría y trazabilidad | Alta | 5 pts |
| PB-04 | Seguridad, cifrado y escaneo con OpenVAS | Alta | 5 pts |
| PB-05 | Consulta pública para ciudadanos | Media | 5 pts |
| PB-06 | Alertas y notificaciones de plazo | Media | 3 pts |
| PB-07 | Pipeline CI/CD sobre Kubernetes | Media | 5 pts |

Total: 36 puntos de historia (23 de prioridad alta, 13 de prioridad media).

# 3. Sprints Semanales (1 semana cada uno)

Cada sprint debe incluir:

- Objetivo del Sprint

- Incremento entregado

- Evidencias de calidad

- Evidencias de seguridad

- Evidencias de DevOps

- Métricas

- Retrospectiva

## Sprint 5 – Abogado, filtros, auditoría por expediente y calidad medida

Objetivo del Sprint:

Responder a la pregunta del cliente sobre trazabilidad («quién hizo qué en cada expediente») y ayudar a priorizar casos: rol Abogado, bandeja con filtros e historial de auditoría por expediente (HU-07, HU-08 y HU-09). Además, medir la calidad y la seguridad del código por primera vez.

Incremento entregado:

- HU-07 (5 pts): rol Abogado; consulta solo los expedientes que patrocina y registra escritos.

- HU-08 (3 pts): bandeja con filtros por texto, estado, materia, juez y rango de plazo.

- HU-09 (3 pts): pestaña de auditoría en el detalle del expediente (GET /api/expedientes/{id}/auditoria).

- Documentación: historias de usuario v1.0 con criterios y trazabilidad, MVP, triple restricción, presupuesto, factura y daily.

- Nueva interfaz en React + shadcn/ui: panel con indicadores y gráficos, barra de comandos (Ctrl+K), tema claro/oscuro y versión para celular. Está en la rama ui-react, pendiente de integrar a main.

- Postergado: HU-10 (adjuntar PDF con SHA-256), notificación por correo y migraciones con Alembic.

Evidencias de calidad (pruebas):

- Robot Framework: 50 de 50 casos pasan. Nuevos: 05_abogado (8), 06_filtros (9) y 07_auditoria_expediente (11).

- Pruebas unitarias pytest: 42 casos, 40 pasan y 2 xfail (defectos conocidos).

- Cobertura de sentencias sobre app/: 93 %.

- Defectos registrados en tests/DEFECTOS.md: DEF-01 (Media, sin validación de transiciones de estado) y DEF-02 (Alta, número EXP duplicable). Ambos abiertos y cubiertos con prueba xfail.

Evidencias de seguridad:

- Informe OWASP Top 10 2021 (security/INFORME-SEGURIDAD.md): 28 hallazgos. Crítica 0, Alta 4, Media 10, Baja 11 e Info 3. Todos abiertos y planificados para el Sprint 6.

- Revisión de control de acceso entre jueces y abogados en todos los endpoints: no se encontró IDOR explotable.

- Contenedores endurecidos en Kubernetes: sin root, sistema de archivos de solo lectura y sin capacidades (drop ALL).

- La nueva interfaz funciona con la CSP estricta default-src 'self' (sin CDN ni scripts en línea).

- Escaneo OpenVAS: pendiente de ejecución (SEC-28). No hay resultados de red ni de TLS.

Evidencias de DevOps (CI/CD):

- Pipeline ampliado a 4 jobs: Lint (ruff), Pruebas (pytest + cobertura + Robot), Calidad (radon + pylint) y Despliegue en Kubernetes (kind) con Robot contra el cluster.

- El build de la interfaz React se versiona en app/static/app, así Docker y el pipeline no necesitan Node.

- El pipeline corre en main/develop; los cambios del Sprint 5 están en ramas y aún no se ha ejecutado sobre ellos.

Métricas:

- Puntos entregados: 11 (HU-07, HU-08 y HU-09). MVP acumulado HU-01 a HU-09.

- Tamaño: 697 SLOC de Python en app/ (radon).

- Complejidad ciclomática promedio: 1.92 (rango A); ninguna función en rango C o peor.

- Índice de mantenibilidad: rango A en los 12 archivos (promedio ≈ 67.5).

- Análisis estático: pylint 4.45/10 (sobre todo estilo y docstrings), ruff 52 avisos (46 son B008, patrón normal de FastAPI).

- Densidad de defectos: 2.9 por KLOC; hallazgos de seguridad: 40.2 por KLOC.

- No medido: rendimiento, usabilidad, cobertura de ramas y dependencias vulnerables (detalle en docs/metricas.md).

Evidencias (capturas de la interfaz):

Panel de inicio del Secretario

Detalle del expediente

Bitácora con verificación de integridad

Retrospectiva:

Borrador basado en los datos del sprint; validar en la retrospectiva del equipo.

- Salió bien: las 3 HU se entregaron con pruebas de aceptación (50/50) y por primera vez se midieron calidad, cobertura y seguridad.

- A mejorar: las historias de usuario quedaron desactualizadas frente al código; HU-05 y HU-06 tienen pocas pruebas (2 casos cada una); no hay registro de horas por persona.

- Acciones para el Sprint 6: corregir DEF-01 y DEF-02, atender los 4 hallazgos de severidad Alta, ejecutar OpenVAS y registrar horas por sprint.

# 4. Herramientas Recomendadas

## 4.1. Calidad (Testing)

- Selenium

- JUnit

- Postman

- Cypress

- Robot Framework

- Apache JMeter

- TestLink

- Katalon Studio

- Appium

- Qase

## 4.2. Seguridad

- OWASP ZAP

- Burp Suite Community

- Nmap

- Metasploit Framework

- OpenVAS

- Nikto

- Wfuzz

- SQLMap

- Aircrack-ng

- ClamAV

## 4.3. DevOps / CI/CD

- GitLab CI

- GitHub Actions

- Jenkins

- Docker

- Kubernetes

- Ansible

- Terraform

- SonarQube

- Prometheus

- Grafana

# 5. Rúbrica de Evaluación

| Criterio | Puntos |
| --- | --- |
| Calidad del Software | 25 |
| Seguridad del Desarrollo | 25 |
| Agilidad y DevOps | 25 |
| Gestión del Proyecto | 25 |

# 6. Entrega Final

La entrega final debe incluir:

- Documento completo del proyecto

- Evidencias de todos los sprints

- Video de presentación (máx. 10 minutos)

- Lecciones aprendidas

# 7. Reflexión Final

¿Cómo impacta este proyecto en la vida real de un consultor en ingeniería de software?